Республика Башкортостан

Сельское поселение Арслановский сельсовет муниципального района Кигинский район

452507, Кигинский район, с. Арсланово ул. Кирова, 16

тел 3-42-49, 3-42-27

Башкортостан Республика%ы

Кый=ы районы муниципаль районыны#

Ары*лан  ауыл Советы  ауыл бил&м&%е

452507, [ый=ы районы, Арыслан ауылы, Киров  урамы, 16

тел 3-42-49

КАРАР                                                 №                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»____________2013й                                                                «____»_____________2013г

О подготовке  населенных  пунктов, хозяйственных сооружений, мостов и других сооружений   к  пропуску  паводка 2013 года.

В целях предотвращения  чрезвычайных  ситуаций  и уменьшения  опасных последствий весеннего половодья  и паводков, обеспечения  защиты  населения и объектов экономики:

1. Создать противопаводковую комиссию в составе:

Хажиева С.Ф. глава сельского поселения

Фахретдинов В.В

Кулбаков А.Н

Гарипов Д.С

Алимбаев В.Ф

Халилов Г.Х

2.  Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению  подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья

3. В период  прохождения ледохода и высокого уровня  паводковых  вод в населенных пунктах  организовать круглосуточное  дежурство из числа ответственных  работников.

4. Рекомендовать районному узлу связи ( Гайнетдинову Р.М.) обеспечить устойчивую связь со всеми  населенными пунктами.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Арслановский сельсовет

муниципального района

Кигинский район                                                                                С.Ф. Хажиева

«УТВЕРЖДАЮ»:

Глава сельского поселения

Арслановский сельсовет

муниципального района Кигинский  район

Республики Башкортостан

_____________             С.Ф. Хажиева

# ПЛАН

мероприятий по проведению паводка

и пропуску ледохода 2013 года.

| № п\п | мероприятия | Сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить состояние водосборов, пешеходных переходов, при необходимости провести ремонтные работы | март | Члены комиссии |
| 2 | Очистить от снега и наледи водосборы, мостовые пролеты | до 01.04.2013 |  |
| 3 | Очистить затопляемые берега от древесины, строительных материалов скоплений, отходов | до 01.04.2013 |  |
| 4 | Своевременно провести работы по вскрытию русел малых мостов и труб, завоз аварийных материалов к местам возможных повреждений | до 05.04.2013 | Члены комиссии |
| 5 | Обеспечить представление информации об обстановке половодья в следующие сроки районной паводковой комиссии | Согласно графика | Пред.комиссии |
| 6 | Обеспечить бесперебойную связь с населенными пунктами |  |  |
| 7 | Проверить платину на реке «Сатка» у д. Асылгужино | До 01.04 | комиссия |

Управляющий делами администрации

Арслановский сельсовет :                                     Кутушева З.В.