БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ

[ЫЙҒЫ РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫНЫҢ

АРСЛАН АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ

ХАКИМИƏТЕ

(Башkортостан Республикаһының [ыйғы

районы  Арслан ауыл советы)

Кыйгы районы, Арыслан  ауылы,

Киров урамы, 16

тел.: (34748) 3-42-49

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АРСЛАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИГИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(Арслановский сельсовет Кигинского

района Республики Башкортостан)

[АРАР                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“17” январь 2017 й.                             №  6/1                                             “17” января 2017 г.

Арслан  ауылы                                                                                                  с.  Арсланово

Об утверждении Программы

комплексного развития  транспортной инфраструктуры

сельского поселения Арслановский сельсовет

муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан

на 2016-2023 годы с перспективой до 2033 года.

В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года Совет сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан решил:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан на 2016-2023 годы  с перспективой до 2033 года.

- Обнародовать настоящее решение на информационных стендах и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан сети Интернет.

- Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения:                                                        Р.Н. Валиуллин.

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения

Арслановский сельсовет

МР Кигинский район РБ

№ 6/1 от 17 января 2017 года

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района

Кигинский район Республики Башкортостан на

2016-2020 годы с перспективой до 2033 года

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы с перспективой до 2033 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы с перспективой до 2033 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» № 1440 от 25 декабря 2015 года |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан |
| Цели Программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
| Задачи Программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; -обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2016-2020 годы и на перспективу до 2033 года. Мероприятия рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2016-2020 годах с перспективой до 2033 года составляет 3800 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

1. Введение

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Арслановский сельсовет МР Кигинский район РБ. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

2.Общие сведения

Сельское поселение Арслановский сельсовет  входит  в  состав  муниципального  района Кигинский район Республики Башкортостан. Административным центром сельского поселения является с. Арсланово.

На 1 января 2017 года общая численность поселения составляет   2034 человек, из них: с. Арсланово - 638, д. Абдрезяково – 20, д. Асылгужино – 186, Кулбаково – 279, Сюрбаево – 208, Тугузлы – 517, Идрисово- 186 человек.

Сельское поселение Арслановский сельсовет граничит с Белокатайским районом, Челябинской областью, Еланленским, Леузинским сельсоветами Кигинского района.

Площадь сельского поселения составляет 28594 га, в т.ч. сельхозугодия 21717 га, из них предоставленных в паи 4051,7 га. Земли сельского поселения в черте населенных пунктов (жилая зона) –524,0 за чертой населенных пунктов 3661,0 га,

в т. ч. пастбищ – 1095га.

Расстояние до районного центра 37 км и до ближайшей железнодорожной станции  Сулея 48 км., до столицы Республики Башкортостан г.Уфа- 245     км.

Административным центром сельского поселения является село Арсланово.

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Арслановский сельсовет с расстоянием до административного центра д. Абдрезяково — 7 км, д. Асылгужино -7,4 км, д. Кулбаково – 12 км, д. Сюрбаево – 15км, д. Идрисово – 14км, д. Тугузлы – 18км.

Общая протяженность дорог местного значения –73,4км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения Арслановский сельсовет характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Численность населения поселения, человек | 2245 | 2204 | 2098 | 2034 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  сельского поселения Арслановский сельсовет.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы:

Срок действия программы  2016 – 2033 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры,

целевые индикаторы

4.1. Общие положения

1.Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся запланированным незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и сельского хозяйства;

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры	.

2.Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

3.Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

4.Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

5.Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

6.Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета, а также внебюджетные источники.

7.Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4.2. Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

4.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения Арслановский сельсовет. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, а так же внебюджетные источники.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Арслановский сельсовет, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной

инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение № 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Арслановский сельсовет

муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан

на 2016-2020 годы с перспективой до 2033 года

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2033 годы |
| 1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная, Кирова с. Арсланово | 540 | 340 |  |  |  |  | 200 |
| 2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная д. Идрисово | 160 | 110 |  |  |  |  | 50 |
| 3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Мингажева с.Арсланово | 150 |  | 100 |  |  |  | 50 |
| 4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская с. Арсланово | 350 |  |  | 150 |  |  | 200 |
| 5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая и Заречная д. Тугузлы | 250 |  | 150 |  |  |  | 100 |
| 6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная д. Асылгужино | 200 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 7. Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная д.Асылгужино | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Мингажева д. Идрисово | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| 9. Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная д.Тугузлы | 300 |  |  |  |  | 100 | 200 |
| 10. Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира с. Арсланово | 300 |  |  |  |  | 100 | 200 |
| 11.Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная д. Асылгужино | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 12.Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная д.Тугузлы | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
| 13.Ремонт автомобильной дороги по ул. Рифа Ахмадиева д. Абдрезяково | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 14.Ремонт автомобильной дороги по ул.Улькарова и Нагорная д. Сюрбаево | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| 15.Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная и 8 Марта д. Сюрбаево | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| 16.Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира,д. Кулбаково | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
| 17.Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная и Гамбара д. Кулбаково | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
| 18.Ремонт автомобильной дороги по ул. Айская, д. Кулбаково | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| Всего | 3800 | 450 | 250 | 250 | 100 | 200 | 2550 |