| [АРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 27 март 2018 йыл | № 21 | 27 марта 2018 года |

Арыслан ауылы                                                                                   с. Арсланово

О подготовке  населенных  пунктов, хозяйственных сооружений, мостов и других сооружений   к  пропуску  паводка 2018 года.

В соответствии с Федеральным законом  «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ и во исполнения распоряжения главы Администрации муниципального района Кигинский район от 26 февраля 2017года,  в целях предотвращения  чрезвычайных  ситуаций  и уменьшения  опасных последствий весеннего половодья  и паводков, обеспечения  защиты  населения и объектов экономики:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию в составе:

Валиуллин Р.Н глава сельского поселения

Хадыев И.К – староста с. Арсланово

Нигматуллин Р.В - депутат округа № 2

Миндигалимов Ф.А – староста д. Асылгужино

Усманов И.И – депутат округа № 6

Казыханов Ф.Ф. – староста д. Кулбаково

Мухаметдинов Н.Н - депутат округа № 7

Алимбаев В.Ф – ИП глава КФХ «Алимбаев»

Валиуллин Ф.К – депутат округа № 5

2.  Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению  подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья

3. В период  прохождения ледохода и высокого уровня  паводковых  вод в населенных пунктах  организовать круглосуточное  дежурство из числа ответственных  работников.

4. Рекомендовать районному узлу связи ( Гайнетдинову Р.М.) обеспечить устойчивую связь со всеми  населенными пунктами.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Арслановский сельсовет

муниципального района

Кигинский район                                                                                Р.Н. Валиуллин

«УТВЕРЖДАЮ»:

Глава сельского поселения

Арслановский сельсовет

муниципального района Кигинский  район

Республики Башкортостан

_____________             Р.Н. Валиуллин

# ПЛАН

мероприятий по проведению паводка

и пропуску ледохода 2018 года.

| № п\п | мероприятия | Сроки исполнения | ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить состояние водосборов, пешеходных переходов, при необходимости провести ремонтные работы | март | Члены комиссии |  |
| 2 | Очистить от снега и наледи водосборы, мостовые пролеты | до 10.04.2018 |  |  |
| 3 | Очистить затопляемые берега от древесины, строительных материалов скоплений, отходов | до 10.04.2018 |  |  |
| 4 | Своевременно провести работы по вскрытию русел малых мостов и труб, завоз аварийных материалов к местам возможных повреждений | до 05.04.2018 | Члены комиссии |  |
| 5 | Обеспечить представление информации об обстановке половодья в следующие сроки районной паводковой комиссии | Согласно графика | Пред. комиссии |  |
| 6 | Обеспечить бесперебойную связь с населенными пунктами |  |  |  |
| 7 | Проверить платину на реке «Сатка» у д. Асылгужино | до 01.04.18 | комиссия |  |
| 8 | Провести беседу с населением д. Асылгужино в случае зонах подтопления | март- апрель | Глава СП |  |
| 9 | Подготовить плав средства в зонах подтопления | март- апрель | Глава СП |  |
| 10 | Раздача памяток по паводку | до 10 апреля | Администрация |  |
| 11 | Провести по дворовой обход д. Асылгужино и д.Кулбаково | до 10 апреля |  |  |

Управляющий делами администрации

Арслановский сельсовет :                                                      Кутушева З.В.

Приложение № 2

постановлению № 21

от 27.03.2018г

ИНФОРМАЦИЯ

О готовности жилищного фонда к паводку 2018 года сельского поселения Арслановский

сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан.

| СП Арслановский сельсовет | Кол-во домов, попад-х в зону затопления | Число прожив.в домах попад-х в зону затопления | В том числе по фор мам собств.(домов) | Места эвакуации (чел) | Наличие плав средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниц. (государ) | частная | Гостин-цы,обще жтие | Жилье родствен. и знако-х |  |
| д.Асылгужино | 33 | 83 |  | 33 |  |  | 12 |
| д.Кулбаково | 9 | 5 |  | 10 |  |  | 3 |

Приложение № 3

К постановлению № 21

От 27.03.2018 года.

ГРАФИК

Ответственных лиц с 1 по 30 апреля 2018 года в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод

|  | Ответственное лицо | 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Валиуллин Р.Н 3-42- 49. 89639071327 | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Кутушева З.В 3-42-27 |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 333 | Валиуллина Р.К 3-42-49 |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Гизатуллина Г.Р 3-42-49 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |
|  | Гарипов Р.Р 3-42-49 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |

# Text boxes

Баш$ортостан Республикаhы

[ыйгы районы муниципаль районыны# Арыслан ауыл

советы ауыл

бил&м&hе хакимияте

(Баш$ортостан  Республикаһының

[ыйғы районының Арслан ауыл Советы ауыл бил&м&һе хакими&те)

Республика Башкортостан

Совет сельского поселения  Арслановский сельсовет   муниципального района

Кигинский район

(Администрация Арсланского сельсовета Кигинского района

Республики Башкортостан)